# Informace k projektu od představenstva fondu

# LHM Capital a.s.

# Jablonné v Podještědí

- Probíhá DD ze strany ZDR, dokončení prodeje projektu 31.3.2026

- Dojednala se smlouva na mycí centrum na volném pozemku, termín podpisu smlouvy se společnosti Carbax group 31.1.2026

- Kolaudace OC proběhla 19.1.2026 , čeká se na nabytí právní moci

- Penny , Teta, Traficon, Pepco jsou otevřené pro veřejnost.

- Poslední jednotka bude hotova k otevření 2.2026

- Byli dojednané podmínky umistění Muralu na fasadě OC, akce se uskuteční v 4.2026.

- Fotovoltaika na části retailu bude spuštěna do provozu 2.2026

# Aktuální fotogalerie: